Projet 4– Stratégie d’Intégration de l’Internet des Objets (IoT)

Partie2 : Structuration du projet et gouvernance

Pour un projet d'intégration de l'IoT au sein d'une chaîne de restauration telle que Gastrono-Tech, une équipe pluridisciplinaire est indispensable. Le but est de synchroniser les éléments techniques, opérationnels, juridiques et humains.

Voici la structure suggérée :

2.1-Structure organisationnelle du projet

Le projet sera conduit selon une structure matricielle modérée, permettant d’intégrer les expertises techniques, organisationnelles et légales tout en assurant un contrôle centralisé. L’organigramme recommandé est le suivant

Chef de projet (Project Manager)

La responsabilité de la planification, du suivi et du contrôle intégral du projet IoT repose sur le chef de projet.Il supervise les équipes, garantit la liaison entre les intervenants et s'assure du respect des échéances, du budget et de la qualité.

Obligations :

Concevoir et actualiser le calendrier.

Surveiller les ressources humaines, techniques et financières.

Établir une communication avec la direction et rédiger les comptes rendus de progression.

Gérer les risques associés à l'implémentation de capteurs IoT et de systèmes interconnectés.

Veiller à ce que le projet soit conforme aux normes (ISO 27001, Loi 25).

https://www.indeed.com/career-advice/careers/what-does-a-project-manager-do

ingénieur IoT

L'Ingénieur IoT conçoit, développe et met en œuvre des solutions connectées pour l'Internet des Objets. Il intègre des capteurs, des dispositifs et des plateformes pour collecter, analyser et interpréter des données en temps réel, permettant ainsi la création de systèmes intelligents et interactifs dans divers domaines tels que la santé, l'industrie et les villes intelligentes.

https://www.seyos.fr/ingenieur-iot/#:~:text=L'Ing%C3%A9nieur%20IoT%20con%C3%A7oit%2C%20d%C3%A9veloppe,le%20m%C3%A9tier%20d'Ing%C3%A9nieur%20IoT%20!

ANALYSTE DE DONNEES

La mission de l'analyste de données consiste à rassembler, manipuler et analyser les données produites par les appareils IoT. Il élabore des dashboards et établit des indicateurs clés de performance (KPI) pour améliorer la gestion des stocks, l'entretien des matériels et la performance opérationnelle. Les conclusions de ses études aident la direction à faire des choix judicieux et à instaurer des actions correctrices ou préventives en adéquation avec les exigences de l'entreprise.

Spécialiste cybersécurité

La cybersécurité est un aspect crucial du projet IoT. Le rôle du spécialiste en cybersécurité est de sécuriser les informations et les échanges entre les appareils IoT et les systèmes centraux. Il met en œuvre les pratiques exemplaires et les conseils du NIST et de l'OWASP pour détecter les failles de sécurité, les rectifier et assurer un niveau de protection optimal. Il est aussi impliqué dans l'évaluation périodique des risques et l'instauration de mesures préventives pour empêcher les accès non autorisés ou les pertes d'informations

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/213/final

RESPONSABLE CONFORMITE

Le responsable conformité s’assure que le projet respecte la Loi 25 du Québec, qui régit la protection des renseignements personnels. Il définit les politiques internes pour la collecte, le stockage et l’accès aux données, et surveille leur application. Il doit également informer l’équipe sur les obligations légales, sensibiliser le personnel et garantir que toutes les actions liées aux données sont conformes aux normes et règlements en vigueur

Responsable formation et gestion du changement :

Ce responsable conçoit et met en pratique des programmes de formation destinés au personnel pour garantir une bonne compréhension et intégration des technologies IoT. Il conçoit des manuels, dirige des sessions de formation pratiques et soutient le personnel lors de la transformation organisationnelle, dans le but de minimiser la résistance et garantir une transition harmonieuse vers les nouvelles techniques de travail.

2.2Mécanismes de coordination

Une coordination efficace entre les intervenants sera garantie grâce à des processus précis : des sessions hebdomadaires pour l'équipe de projet, des rencontres chaque mois pour le comité directeur, et l'emploi d'outils collaboratifs comme GitHub pour la documentation, Teams pour la communication et Trello pour la gestion des tâches.

. Comités de pilotage

Réunions mensuelles avec le commanditaire, le chef de projet, les responsables techniques et opérationnels.

Validation de l’avancement, des risques et des décisions stratégiques.

. Réunions de suivi hebdomadaires

Entre chef de projet et équipes techniques/analystes.

Suivi de l’exécution, des obstacles et des dépendances.

.Plateformes collaboratives

GitHub/GitLab pour la gestion des versions, la documentation et le code IoT.

Teams/Slack pour les communications et la résolution rapide de problèmes.

Jira/Trello pour suivre les tâches, les sprints et les incidents.

Nous utiliserons aussi  une matrice RACI pour définir les responsabilités, assurant que chacun comprenne clairement son rôle dans le projet.

Une matrice RACI (Responsabilité, Attribution des Responsabilités) est un outil de gestion de projet qui définit et clarifie les rôles et les responsabilités au sein d'une équipe. Elle catégorise ces rôles en quatre composantes : Responsable, Autorité, Consulté et Informé. Elle contribue à instaurer une communication claire, à améliorer la prise de décision et à garantir la responsabilisation pour les tâches ou les livrables.

Responsable : La personne responsable se voit déléguer une responsabilité par la personne tenue de rendre des comptes et doit l’assumer dans les paramètres et le délai convenus. Une tâche peut avoir plusieurs responsables.

### Autorite

### La personne qui fait autorité et qui doit répondre, qui prendra les décisions. Ce rôle sera remis en question par les autorités supérieures et devra faire face aux conséquences directes de l'échec des tâches. Même si, d'un point de vue technique, les responsables sont automatiquement tenus de rendre des comptes, ils n'ont pas nécessairement d'enjeux importants

### Consulté

Il s'agit généralement des sources de connaissances dont la collaboration est nécessaire pour atteindre les objectifs de la tâche et du projet. Ils ont souvent des avis divergents sur différentes tâches secondaires.

### Informé

### Ceux-ci peuvent appartenir ou non à la task force principale et peuvent agir en tant que "responsable" dans toute autre tâche corrélée du projet. Ils reçoivent régulièrement toutes

### les dernières mises à jour concernant les tâches.

exemple : le choix des capteurs IoT est Responsabilité de l’ingénieur IoT, Garantie du chef de projet, Consulté par l’équipe cybersécurité et opérations, Informé la direction .

https://interfacing.com/fr/rapid-vs-r

2.3Modèle de gouvernance

Ce système de gouvernance repose sur quatre piliers essentiels : la clarté et la possibilité de suivre les décisions, le respect des normes légales et professionnelles, l'anticipation active des risques et l'évolution constante. Gastrono-Tech adopte donc une démarche éthique et responsable, en préservant la confidentialité des clients et du personnel tout en stimulant l'innovation et l'efficience opérationnelle.

Le modèle proposé s’appuie sur les référentiels suivants :

· IEEE IoT Standards : Interopérabilité, qualité, protocoles IoT.

· PMBOK (Project Management Institute) : Structure et gestion de projet.

· ISO 27001 : Sécurité de l’information.

· Loi 25 (Québec) : Protection des renseignements personnels.

· ISO 9001 : Gestion de la qualité des processu

2.3-1-Principes du modèle de gouvernance

.Transparence des décisions : documentation systématique dans GitHub.

.Traçabilité et conformité : journalisation et contrôle des accès IoT.

. Gestion des données responsable : minimisation, anonymisation, chiffrement.

. Amélioration continue : rétroactions régulières des restaurants pilotes.

.Alignement stratégique : intégration de l’IoT dans la vision de croissance