INF1753 – Automne 2025

Professeur : Dr. N’dah Daniel Yapi

Projet 4 – Stratégie d’Intégration de

l’Internet des Objets (IoT)

Gastrono-Tech

Table des matières

INTRODUCTION	1

PARTIE 01 : Analyse des besoins & Veille technologique	1

1.1 Défis actuels de Gastrono-Tech	1

1.2 Solutions IoT pertinentes et les technologies à recommander	2

1.3 Tendances et veille sectorielle	2

1.4 Pourquoi l’IoT est une réponse adaptée ?	3

PARTIE 02 : Structuration du projet & Gouvernance	3

2.1 Structure organisationnelle du projet :	3

2.2 Definition des rôles via matrice RACI :	4

2.3 Mécanismes de coordination :	4

2.4 Modèle de gouvernance du projet	5

PARTIE 03 : Planification, gestion des risques et conformité	6

3.1 WBS ET Diagramme de gant	6

3.2 Les risques	6

3.3Les mesures d’atténuation et de conformité	8

PARTIE 04 : Aspects éthiques, légaux et protection des données	9

4.1 Questions éthiques liées à la collecte de données des clients et des employés	10

4.1.1 Questions éthiques liées à la collecte de données des clients	10

4.1.2 Questions éthiques liées à la collecte de données des employés	10

4.2 Responsabilités légales de Gastrono-Tech en matière de sécurité et de confidentialité	11

4.3 Politique de gestion et de stockage sécuritaire des données IoT	11

PARTIE 05 : Documentation, formation et collaboration	12

5.1 Plan de formation et de sensibilisation du personnel	12

5.2 Méthodes de communication interne pour accompagner le changement	13

Conclusion	14

Bibliographie	15

Les annexes	15

Annexes A : WBS (Work Breakdown Structure) détaillée	15

Annexes B : Diagramme de Gantt du plan d’intégration	15

Annexes C : Plan de formation et sensibilisation du personnel	16

Table des figures

Figure 1: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)	16

Figure 2:DIAGRAMME DE GANT	17

Figure 3: PLAN DE FORMATION ET SENSIBILISATION	17

Table des tableaux

Tableau 1:LES  DÉFIS ACTUELS DE GASTRONO-TECH	4

Tableau 2:LES  SOLUTIONS LOT	4

Tableau 3:ANALYSE DES TENDANCTECHNOLOGIQUES DANS LA RESTAURATION	5

Tableau 4: RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS	6

Tableau 5: LA DEFINITION DES ROLES	7

Tableau 6: LES CANAUX COLLABORATIF	8

Tableau 7: STRUCTURE DE GOUVERNANCE	8

Tableau 8:LES RISQUES TECHNIQUES	9

Tableau 9: LES RISQUES HUMAINS	9

Tableau 10 : LES RISQUES FINANCIERS	10

GLOSSAIRE

- IoT (Internet of Things) : Ensemble d’objets connectés capables de collecter, transmettre et analyser des données (capteurs, appareils intelligents, robots).

- Capteur : Composant permettant de mesurer une donnée (température, mouvement, poids, humidité, etc.) et de l’envoyer à un système.

- Données personnelles : Informations permettant d’identifier une personne : nom, téléphone, email, habitudes, photos, etc. Protégées par la Loi 25.

- Loi 25 : Réglementation québécoise sur la protection des renseignements personnels, exigeant le consentement, l’accès contrôlé et la transparence.

- Consentement : Autorisation claire donnée par un client avant de collecter et utiliser ses données personnelles.

- Cybersécurité : Ensemble des pratiques visant à protéger les systèmes contre les attaques, vols ou pertes de données.

- Pare-feu (Firewall) : Outil de sécurité qui filtre les connexions et bloque les accès non autorisés.

- Chiffrement (Encryption) : Technique qui transforme une information en code illisible pour protéger les données.

- Audit : Vérification officielle pour évaluer la conformité, la sécurité ou la qualité d’un système.

- KPI (Key Performance Indicator) : Indicateur de performance utilisé pour mesurer les résultats d’un projet ou d’un processus.

- Dashboard (Tableau de bord) : Interface visuelle présentant des données sous forme de graphiques, métriques, tendances.

- Modèle prédictif (Predictive Model) : Algorithme utilisant l’IA pour prévoir une situation future, par exemple la demande de clients.

- Système automatisé : Processus qui fonctionne sans intervention humaine (robot de cuisine, caisse automatique, Just Walk Out).

- Surcharge serveur : Situation où le serveur reçoit trop de demandes et n’arrive plus à répondre correctement.

- Sauvegarde 3-2-1 : Méthode de protection des données :
3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site.

- Risque technique : Problème lié à la technologie : panne, cyberattaque, mauvaise connexion.

- Risque humain : Erreur ou comportement d’un employé pouvant causer un incident (mauvaise manipulation, oubli, non-respect des règles).

- Risque financier : Problème économique : dépassement de budget, amendes, faible rentabilité.

- Gouvernance : Structure de gestion définissant qui décide, qui approuve et comment les responsabilités sont réparties.

- Formation interne : Programme pour apprendre au personnel à utiliser les nouveaux équipements ou logiciels IoT.

# INTRODUCTION

Gastrono-Tech est une chaîne de restaurants en pleine croissance qui souhaite accélérer sa transformation numérique pour améliorer son efficacité opérationnelle, réduire ses coûts et offrir une expérience client modernisée. L’entreprise fait face à plusieurs défis : gestion des stocks encore manuelle, maintenance réactive plutôt que préventive, contrôle limité de la consommation énergétique, et manque de données en temps réel pour soutenir la prise de décision. Dans ce contexte, l’Internet des Objets (IoT) représente une opportunité stratégique majeure pour automatiser les opérations, optimiser les équipements, renforcer la sécurité et personnaliser le service offert à la clientèle.

Ne disposant pas de l’expertise technique nécessaire pour mener une telle transformation, Gastrono-Tech mandate notre équipe de consultants afin de concevoir une stratégie complète d’intégration de l’IoT, adaptée aux besoins du secteur de la restauration. Le projet s’inscrit dans une approche multidisciplinaire, combinant l’analyse technologique, la gestion de projet, la cybersécurité, la conformité légale, l’éthique professionnelle et la formation du personnel. L’objectif est de proposer une feuille de route claire, réaliste et alignée sur les meilleures pratiques professionnelles, incluant la planification, la gestion des risques et l’encadrement de la gouvernance numérique.

Ce rapport présente d’abord une analyse approfondie des besoins de Gastrono-Tech et des tendances technologiques en restauration. Il introduit ensuite une structure organisationnelle adaptée, un modèle de gouvernance, un plan d’intégration et une stratégie de formation. Les aspects éthiques, légaux et réglementaires, notamment la conformité à la Loi 25 et aux normes de sécurité telles qu’ISO 27001, y sont également abordés. Enfin, le document inclut des annexes techniques — WBS, diagramme de Gantt, analyse de risques et plan de formation — permettant de concrétiser la démarche d’implantation et de soutenir la prise de décision de la direction. Assurer l’accompagnement humain et la formation des équipes.

# PARTIE 01 : Analyse des besoins & Veille technologique

## 1.1 Défis actuels de Gastrono-Tech

Gastrono-Tech fait face à plusieurs enjeux liés à sa croissance rapide. L’entreprise vise à gagner en efficacité tout en contrôlant ses coûts et en assurant une qualité de service stable, notamment en matière de sécurité alimentaire. L’analyse des opérations révèle plusieurs fragilités structurelles :

Tableau 1:LES  DÉFIS ACTUELS DE GASTRONO-TECH

| Axe problématique | Situation actuelle | Risques associés | Impact sur opérations |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion des stocks | Inventaires manuels, erreurs humaines fréquentes | ruptures, surstock, gaspillage | pertes financières + baisse satisfaction client |
| Maintenance des équipements | Réparations réactives (on répare après la panne) | arrêt de production, coût élevé de remplacement | baisse productivité + service ralenti |
| Sécurité alimentaire | Contrôle des températures fait par employé | risque non-conformité MAPAQ, intoxications | atteinte à l’image et sanctions |
| Expérience client | Peu de personnalisation, attente longue | fidélisation faible | perte de clients vers concurrents plus digitaux |
| Coûts énergétiques | Appareils fonctionnent même hors-usage | factures élevées | inefficacité économique |

Ces observations démontrent que l’intégration de l’IoT n’est pas un luxe technologique, mais un levier stratégique pour rendre l’entreprise plus fiable, rapide et orientée données.

## 1.2 Solutions IoT pertinentes et les technologies à recommander

Le choix des solutions techniques doit répondre directement aux besoins identifiés. Chaque technologie proposée apporte une amélioration fonctionnelle mesurable.

Tableau 2:LES  SOLUTIONS LOT

| Domaine | Technologie IoT | Rôle dans l’entreprise | Bénéfices directs |
| --- | --- | --- | --- |
| Réfrigération & congélation | Capteurs de température connectés | Surveillance en continu + alerte en cas d’anomalie | Réduction des pertes alimentaires, conformité MAPAQ |
| Stock & approvisionnement | RFID + balances intelligentes | Inventaire automatique en temps réel | 0 rupture + réduction gaspillage |
| Maintenance | Capteurs de vibration & usure | Détection pannes avant qu’elles arrivent | Maintenance prédictive : baisse de coûts 25-40% |
| Sécurité des locaux | Caméras IA + serrures connectées | Accès contrôlé, reconnaissance anomalie | Réduction vols, accès limité hors-heures |
| Cuisine intelligente | Tables de cuisson & friteuses connectées | Cycle d’huile contrôlé, diagnostics | Régularité des produits + standardisation |
| Expérience client | Bornes tactiles + beacons Bluetooth | Menus dynamiques + recommandations | Temps d’attente réduit + ventes croisées |

Implanter ces solutions permet :

✔ automatisation complète des stocks 
✔ réduction du gaspillage & des pertes alimentaires 
✔ maintenance prédictive des appareils 
✔ sécurité renforcée des installations 
✔ rapidité accrue du service 
✔ expérience client plus fluide & personnalisée

## 1.3 Tendances et veille sectorielle

L’industrie s’oriente vers des modèles de restaurants plus automatisés, plus précis et centrés sur la donnée. Les leaders du marché démontrent déjà cette transition

Tableau 3:ANALYSE DES TENDANCTECHNOLOGIQUES DANS LA RESTAURATION

| Tendance mondiale | Exemples concrets observés | Ce que ça montre (résultats) |
| --- | --- | --- |
| Restaurants autonomes & robotisation | KFC Shanghai, Remy Robotics – Barcelone | Réduction du besoin de main-d'œuvre en cuisine, continuité du service, précision de cuisson & production standardisée. |
| QR-menu + personnalisation client | Starbucks, SushiShop | Menus dynamiques, collecte de préférences, recommandations personnalisées : augmentation fidélisation + consommation moyenne. |
| IoT + AI pour prévision de demande | Domino’s Pizza (modèle prédictif) | Ajustement automatique des stocks selon heures/jours, réduction des ruptures et du gaspillage, optimisation du staffing. |
| Clean-Kitchen automatisée | Amazon Fresh – Just Walk Out | Magasin/restaurant sans caisse, tracking IoT + vision IA pour facturation automatique :rapidité & zéro file d’attente. |

Ces exemples démontrent que la restauration s’oriente vers des modèles davantage automatisés, avec des services rapides, personnalisés et structurés autour de la donnée. Gastrono-Tech gagnerait ainsi en innovation, compétitivité et attractivité auprès des consommateurs.

## 1.4 Pourquoi l’IoT est une réponse adaptée ?

L'analyse démontre que l'entreprise possède un fort potentiel d'optimisation en automatisant ses processus critiques. L’IoT devient un levier de transformation global, capable de :

- Éliminer les tâches répétitives et sources d’erreur

- Réduire les coûts liés à la nourriture, l’énergie et la maintenance

- Améliorer la rapidité et la qualité du service

- Fournir une vision temps réel permettant une prise de décision proactive

- Gastrono-Tech gagne en efficacité, en conformité, en image et en compétitivité.

Maintenant que les enjeux, solutions technologiques et bénéfices ont été définis, l’étape suivante consiste à déterminer comment structurer la mise en œuvre du projet IoT

# PARTIE 02 : Structuration du projet & Gouvernance

La mise en place d’un système IoT chez Gastrono-Tech nécessite une structure organisationnelle claire et une coordination efficace entre les acteurs techniques, décisionnels et opérationnels. Cette section présente l’architecture humaine du projet, la répartition des rôles, ainsi que le modèle de gouvernance permettant un déploiement fluide et sécuritaire.

## 2.1 Structure organisationnelle du projet :

Le projet sera mené selon une structure pluridisciplinaire inspirée des pratiques professionnelles en gestion de déploiement technologique. Chaque fonction assure un élément clé du déploiement, garantissant une implantation IoT équilibrée entre technique, légal, sécurité et développement humain.

Tableau 4: RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

| Rôle | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Chef de projet (Project Manager) | Planification, budgets, échéanciers, suivi d’avancement, arbitrage décisionnel, reddition à la direction |
| Ingénieur IoT | Choix des capteurs, implémentation technique, tests d’intégration, qualité des données collectées |
| Analyste de données | Collecte, traitement et visualisation (dashboards, KPI), recommandations stratégiques basées sur les résultats |
| Spécialiste Cybersécurité | Sécurisation réseau/capteurs, audit de vulnérabilité, conformité aux normes (ISO 27001, bonnes pratiques NIST/OWASP) |
| Responsable Conformité (Loi 25) | Gestion du consentement, politiques de confidentialité, durée de conservation des données, accès autorisés |
| Responsable Formation & Changement | Plan de formation interne, accompagnement à l’adoption, gestion de la résistance au changement |

Cette structure matricielle assure un contrôle centralisé du projet tout en exploitant l’expertise de chaque pôle stratégique.

## 2.2 Definition des rôles via matrice RACI :

Pour garantir une collaboration cohérente, les responsabilités sont clarifiées à travers une RACI (Responsible / Accountable / Consulted / Informed). Exemple pour la sélection des capteurs IoT :

Tableau 5: LA DEFINITION DES ROLES

| Activité | Responsable (R) | Responsable final (A) | Consulté (C) | Informé (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choix des capteurs IoT | Ingénieur IoT | Chef de projet | Cybersécurité + Analyste données | Direction |
| Politiques légales / Consentement | Responsable conformité | Direction | Chef de projet | Équipes internes |
| Déploiement en cuisine | Ingénieur IoT | Chef de projet | Responsable formation | Employés |
| Sécurité & chiffrement | Spécialiste cybersécurité | Chef de projet | Responsable conformité | Direction / DevOps |
| Tableaux de bord (KPI) | Analyste données | Direction | Ingénieur IoT + Cybersécurité | Gestionnaires restaurants |

Ce modèle empêche les zones grises, accélère la prise de décision et diminue les conflits de responsabilité.

## 2.3 Mécanismes de coordination :

La réussite du projet repose sur une communication fluide, structurée et continue entre les membres impliqués. Trois niveaux de coordination seront adoptés :

- Comité de pilotage (mensuel) :

- Réunit : direction + chef de projet + responsables techniques

- Décisions stratégiques, ajustements budgétaires, validation des jalons

- Analyse risques & arbitrages si retard ou dépassement.

- Réunions techniques (hebdomadaires) :

- Ingénieur IoT, cybersécurité, analyste données.

- Suivi des tâches, résolution obstacles, synchronisation des développements.

- Mise à jour des dépendances techniques.

- Canaux collaboratifs actifs :

Tableau 6: LES CANAUX COLLABORATIF

| Outil | Utilité |
| --- | --- |
| Teams / Slack | Communication instantanée entre équipes |
| Jira / Trello | Suivi des tâches, sprint planning, progression |
| GitHub | Documentation, versionnage du code IoT |
| OneDrive / Sharepoint | Archivage des livrables internes |

Ces mécanismes assurent une circulation d’information transparente, réduisent les risques d’erreurs et maintiennent la cohérence durant toute la durée du projet.

## 2.4 Modèle de gouvernance du projet

Un modèle de gouvernance clair permet de contrôler la qualité, sécuriser la prise de décision et structurer la progression du déploiement.

Le modèle retenu repose sur 4 piliers :

Tableau 7: STRUCTURE DE GOUVERNANCE

| Pilier | Fonction |
| --- | --- |
| Clarté décisionnelle | Qui décide ? Qui approuve ? Quel délai ? |
| Conformité légale & éthique | Respect Loi 25, cybergouvernance, sécurité des données personnelles |
| Gestion des risques proactive | Identification + traitement + prévention (technique, humain, financier) |
| Amélioration continue | Rétroaction après implantation + ajustement des technologies |

Les décisions majeures suivent un processus standard :

Analyse → Validation pilote → Implémentation → Audit → Ajustement.

Ce cadre garantit un déploiement rigoureux, maîtrisé et mesurable.

La structure humaine et la gouvernance étant établies, la prochaine étape consiste à planifier concrètement comment l’IoT sera implanté : découpage en livrables (WBS), échéancier de déploiement Gantt, analyse des risques et conformité.

# PARTIE 03 : Planification, gestion des risques et conformité

## 3.1 WBS ET Diagramme de gant

Figure 2: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Figure 3:DIAGRAMME DE GANT

## 3.2 Les risques

Les risques techniques

Tableau 8:LES RISQUES TECHNIQUES

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure d’atténuation | Action prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyberattaque sur le système IoT | Élevée | Très élevé | Installer un pare-feu, chiffrement, mises à jour régulières | Mettre un plan de cybersécurité et audits trimestriels |
| Panne générale du système | Moyenne | Élevé | Prévoir un système de secours | Installer un serveur de secours |
| Perte de données | Moyenne | Élevé | Sauvegardes automatiques et faire le 3-2-1 | Mettre en place un backup quotidien |
| Lecture de données erronées | Élevée | Élevé | Calibration régulière des capteurs | Vérification hebdomadaire des capteurs |
| Mauvaise connexion internet | Moyenne | Moyen | Ajouter un second fournisseur | Installer une connexion secondaire |
| Surcharge du serveur | Faible | Élevé | Augmenter les capacités | Ajouter un serveur |

Les risques humains

Tableau 9: LES RISQUES HUMAINS

| Risque | Probabilité | Impact | Mesures d’atténuation | Action prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mauvaise manipulation des équipements IoT | Moyenne | Élevé | Formation régulière sur l’utilisation des équipements | Organiser des ateliers pratiques et démonstrations en restaurant |
| Partage accidentel d’informations sensibles | Moyenne | Élevé | Sensibilisation à la confidentialité et bonnes pratiques | Mettre en place des rappels visuels, guides et tests de conformité |
| Non-respect des politiques de sécurité | Moyenne | Élevé | Formation sur la sécurité et vérification des accès | Effectuer des audits réguliers et contrôler les accès |
| Manque de vigilance face aux incidents | Moyenne | Moyen | Sensibilisation et procédures claires de signalement | Créer un registre des incidents et former le personnel à son utilisation |
| Résistance au changement | Moyenne | Moyen | Communication sur les bénéfices, formation et accompagnement | Mettre en place du mentorat interne et des sessions de questions/réponses |
| Non-respect du consentement client | Faible | Élevé | Formation sur la Loi 25 et procédures | Vérifier systématiquement le consentement avant toute collecte |

Les risques financiers

Ces risques concernent les coûts, pertes financières ou sanctions liées au projet IoT.

Tableau 10 : LES RISQUES FINANCIERS

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure d’atténuation | Action prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépassement du budget initial | Élevée | Élevé | Ajouter une réserve financière | Ajouter 20% au budget initial |
| Coûts imprévus de maintenance | Moyenne | Moyen | Inclure la maintenance dans le contrat | Négocier un contrat complet |
| Amendes (non-respect Loi 25) | Moyenne | Très élevé | Respecter les normes de protection des données | Appliquer une politique de confidentialité |
| Fuite de données clients | Faible | Très élevé | Renforcer la sécurité informatique | Installer pare-feu et chiffrement |
| Perte de données importantes | Faible | Élevé | Mettre des sauvegardes sécurisées | Mettre en place un plan de réponse aux incidents |
| Faible retour sur investissement | Moyenne | Élevé | Suivi régulier des gains et pertes | Évaluer les résultats après 6 mois |

## 3.3Les mesures d’atténuation et de conformité

Sécurité des systèmes IoT 
La sécurité des équipements connectés est un enjeu crucial. Les composants intelligents, tels que les capteurs, caméras intelligentes et systèmes automatisés, permettent d’améliorer les opérations, mais ils exposent également l’entreprise à des risques de piratage ou de panne. 
Pour limiter ces risques, il est important que tous les appareils soient mis à jour régulièrement avec les derniers correctifs de sécurité. De plus, le réseau IoT doit être isolé du réseau administratif principal, afin de protéger les données sensibles même en cas de problème technique. 
Chaque employé doit avoir un accès limité aux systèmes selon son rôle. L’utilisation de mots de passe forts et de l’authentification multifactorielle (MFA) renforce la protection. Enfin, la mise en place d’un système de surveillance du réseau en temps réel permet de détecter rapidement toute activité suspecte et d’agir avant qu’un problème majeur ne survienne.

Protection de la vie privée 
Avec l’IoT, Gastrono-Tech collecte de nombreuses informations sur ses clients et ses opérations. Il est essentiel de respecter la vie privée et de traiter ces données de manière responsable. 
Pour cela, la chaîne de restaurants ne doit collecter que les informations strictement nécessaires et chiffrer toutes les données sensibles, qu’elles soient en transit ou stockées sur les serveurs. Les informations utilisées à des fins statistiques doivent être anonymisées pour éviter toute identification directe des clients. 
Une politique claire sur la durée de conservation des données doit être mise en place, précisant quand et comment les données sont supprimées. Enfin, les clients doivent être informés de manière transparente sur la collecte et l’utilisation de leurs données, afin de renforcer leur confiance envers l’entreprise.

Conformité à la Loi 25 
La Loi 25 impose des obligations strictes pour protéger les renseignements personnels. Gastrono-Tech doit nommer un responsable de la protection des données, chargé de superviser la conformité et de gérer les incidents. 
Elle doit rédiger une politique de confidentialité claire et accessible, expliquant quelles informations sont collectées, comment elles sont utilisées et partagées, et combien de temps elles sont conservées. Le consentement des clients doit être obtenu de manière éclairée avant toute collecte de données, conformément aux exigences de la Loi 25. 
Un registre des incidents de sécurité doit être tenu afin de documenter toute fuite ou accès non autorisé, permettant d’analyser les causes et de prévenir les récidives. Avant tout déploiement, une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) doit être réalisée pour identifier les risques et définir des mesures correctives appropriées.

Sensibilisation du personnel 
La sécurité et la protection des données ne dépendent pas uniquement de la technologie : le facteur humain est crucial. Le personnel doit être formé pour comprendre les enjeux liés à l’IoT et adopter des comportements sécuritaires. 
Des sessions de formation régulières expliquent les bonnes pratiques, les risques liés aux cyberattaques et les comportements à éviter. Des simulations d’attaques ou des exercices pratiques permettent de tester la réaction des employés en situation réelle. Des rappels visuels et des affiches dans les zones réservées au personnel complètent ces formations afin de maintenir la vigilance au quotidien.

Suivi et amélioration continue 
La sécurité et la conformité ne s’arrêtent jamais à l’installation des systèmes. Gastrono-Tech doit mettre en place un suivi continu pour s’assurer que toutes les mesures sont respectées et restent efficaces. 
Des audits réguliers permettent de vérifier que les pratiques sont conformes et de détecter d’éventuelles failles. Des tests de vulnérabilité identifient les points faibles avant qu’ils ne deviennent critiques. Les politiques et procédures doivent être mises à jour régulièrement pour tenir compte des nouvelles menaces et des évolutions légales. Enfin, des rapports périodiques à la direction permettent de suivre l’état de la sécurité et d’agir rapidement en cas de problème.

# PARTIE 04 : Aspects éthiques, légaux et protection des données

L’intégration massive d’objets connectés dans les restaurants de Gastrono-Tech (capteurs de température, systèmes de surveillance, bornes de commande, applications mobiles, etc.) implique la collecte continue de données sur les clients et les employés. Cette transformation numérique crée de fortes opportunités, mais aussi des risques éthiques, légaux et de cybersécurité qui doivent être maîtrisés.

## 4.1 Questions éthiques liées à la collecte de données des clients et des employés

### 4.1.1 Questions éthiques liées à la collecte de données des clients

Sur le plan éthique, plusieurs s’appliquent directement à Gastrono-Tech :

- Transparence et consentement : Gastrono-Tech doit informer clairement les clients des données collectées (historique de commandes, préférences alimentaires, données de localisation via l’app, etc.) et leur expliquer pour quelles finalités elles sont utilisées (personnalisation des menus, programmes de fidélité, statistiques internes, etc). L’entreprise doit aussi assurer un consentement libre, éclairé et spécifique, et permettre de refuser certaines finalités (par exemple le marketing ciblé) sans perdre l’accès au service de base.

- Minimisation et proportionnalité : L’entreprise ne doit collecter que les données nécessaires (date de naissance approximative pour la tranche d’âge au lieu de la date exacte si ce n’est pas indispensable); éviter des données trop intrusives (localisation fine et permanente, suivi croisé avec d’autres plateformes) quand des alternatives moins invasives existent.

- Profilage et non-discrimination : Les algorithmes de recommandation ou de tarification utilisés ne doivent pas aboutir à des discriminations injustes (offres systématiquement moins avantageuses pour certains quartiers, groupes socio-économiques, etc.). Des audits éthiques réguliers des modèles d’IA et de segmentation marketing sont nécessaires, dans l’esprit des cas discutés sur les biais algorithmiques.

- Surveillance et climat de confiance : L’usage de caméras intelligentes ou d’analyses de flux de clients doit rester proportionné : objectif de sécurité et d’optimisation, et non de surveillance intrusive de chaque comportement. Gastrono-Tech doit privilégier une approche où la technologie renforce l’expérience client, sans donner l’impression d’être « traqué » en permanence.

Gastrono-Tech doit chercher un équilibre entre innovation et respect de la dignité et de la vie privée des clients : l’IoT doit être conçu « au service du client », et non au détriment de celui-ci.

### 4.1.2 Questions éthiques liées à la collecte de données des employés

Les données IoT collectées sur les employés (présence dans les cuisines, performance, vitesse de préparation, géolocalisation des livreurs, etc.) soulèvent des enjeux encore plus sensibles, à cause du rapport de force employeur–employé.

L’utilisation de capteurs IoT dans un restaurant doit éviter toute forme de surveillance excessive des employés. Gastrono-Tech doit garantir que ces outils respectent la dignité, la vie privée au travail et la marge d’autonomie des équipes. Les données collectées sur les employés ne peuvent être utilisées que pour des finalités légitimes, comme la sécurité, l’amélioration du service, la planification ou la détection d’anomalies, et non pour des sanctions automatiques ou des décisions arbitraires. Une transparence complète est essentielle : les employés doivent savoir quelles données sont recueillies, pourquoi? et comment elles influencent éventuellement leur évaluation? L’entreprise a aussi intérêt à impliquer les représentants du personnel dans la conception de ces systèmes afin d’assurer un encadrement juste et équilibré. Enfin, les indicateurs de performance issus de l’IoT doivent être interprétés avec prudence pour éviter les biais ou les injustices, en tenant compte par exemple des aléas techniques ou organisationnels.

## 4.2 Responsabilités légales de Gastrono-Tech en matière de sécurité et de confidentialité

Les données collectées par les objets connectés constituent des renseignements personnels lorsqu’elles permettent d’identifier directement ou indirectement une personne (nom, courriel, image vidéo, identifiant de carte de fidélité, etc.).

Gastrono-Tech doit donc se conformer à la LPRPDE (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) au niveau fédéral et à la Loi 25, particulièrement stricte et inspirée du RGPD européen. Gastrono-Tech a l’obligation légale de protéger les renseignements personnels qu’elle collecte. Cela inclut la mise en place de mesures de sécurité raisonnables pour protéger les données IoT contre les accès non autorisés, les fuites et les cyberattaques et la minimisation des données recueillies, obtenir le consentement lorsque nécessaire, et maintenir un registre des incidents de confidentialité.

Gastrono-Tech doit respecter les standards internationaux pertinents, dont l’ISO 27001 pour la sécurité de l’information, ainsi que les standards IEEE IoT garantissant une communication sécurisée et interopérable entre les capteurs.

En cas de violation grave (ex. fuite de données de cartes de fidélité, données de santé liées à des allergies, vidéos d’employés), la responsabilité civile et contractuelle de Gastrono-Tech peut être engagée, avec des sanctions pouvant atteindre 25 M$ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial, selon la Loi 25.

## 4.3 Politique de gestion et de stockage sécuritaire des données IoT

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons que Gastrono-Tech adopte une politique formelle de gestion et de stockage des données IoT.

La politique devrait s’appuyer sur les principes de privacy by design et by default : les systèmes IoT doivent intégrés la confidentialité dès la conception et doivent par défaut être paramétrés avec le niveau de confidentialité le plus élevé (désactivation des fonctions de tracking non essentielles, etc.) et de cycle de vie des données maîtrisé : spécifier pour chaque donnée recueillie la finalité ; la durée de conservation ;le lieu de stockage (cloud, datacenter, pays) ; les modalités d’archivage et de destruction sécurisée.

La politique comporte des mesures techniques :

- Architecture et réseau

Segmenter le réseau IoT des autres réseaux (administratif, Wi-Fi clients) et utiliser des protocoles sécurisés (TLS, VPN) pour la communication entre capteurs, passerelles et serveurs.

- Chiffrement permanent des données

Chiffrer les données à la fois en transit, au moyen de protocoles sécurisés comme HTTPS ou MQTT/TLS, et au repos, notamment au niveau des bases de données et des sauvegardes, afin de protéger les informations sensibles contre tout accès non autorisé

- Contrôle d’accès (RBAC/ABAC)

L’entreprise doit appliquer le principe du moindre privilège, en s’assurant que chaque employé n’accède qu’aux informations strictement nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

- Sauvegardes et reprise

Appliquer la règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site) pour les données critiques.

Elle comporte également de mesures organisationnelles :

- Gouvernance et procédures

Documenter la politique dans un manuel de sécurité accessible, incluant : procédures d’accès, de demande de nouveaux traitements, d’évaluation des risques (EFVP), etc.

- Formation et sensibilisation

Former régulièrement les employés (gestionnaires, personnel de salle et de cuisine, TI) aux bonnes pratiques de sécurité et à la protection des données.

- Registre des incidents

Tenir un registre des incidents, évaluer le « risque de préjudice sérieux » pour les personnes concernées ; en cas de risque élevé, notifier la CAI et les personnes touchées, comme l’exige la Loi 25.

- Gestion des incidents

Mettre en place un plan de réponse aux incidents spécifique aux systèmes IoT (fuite de données d’un capteur, compromission d’une caméra, etc.) avec rôles, délais et scénarios de réponse.

# PARTIE 05 : Documentation, formation et collaboration

## 5.1 Plan de formation et de sensibilisation du personnel

L’intégration d’un système IoT dans les restaurants Gastrono-Tech nécessite une formation structurée afin d’assurer une adoption efficace des nouvelles technologies. Le plan de formation vise à préparer les employés à utiliser correctement les équipements intelligents, à comprendre les enjeux de cybersécurité et à respecter les obligations légales telles que la Loi 25.

Objectifs de la formation :

- Comprendre le fonctionnement général des capteurs IoT et leur rôle dans les opérations.

- Savoir interpréter les alertes (température, maintenance, sécurité).

- Appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité (mots de passe, MFA, confidentialité).

- Connaître les obligations liées à la protection des renseignements personnels.

- Réduire les erreurs humaines et la résistance au changement.

Public cible:

- Gestionnaires : tableaux de bord IoT, indicateurs de performance, prise de décision.

- Personnel de cuisine : capteurs de température, alertes, procédures HACCP.

- Serveurs : outils connectés, interactions clients, respect de la confidentialité.

- Équipe TI : maintenance, mise à jour, surveillance du réseau IoT.

Contenu de la formation:

- Introduction à l’IoT et aux systèmes implantés chez Gastrono-Tech.

- Utilisation des interfaces (tablettes, dashboards, capteurs).

- Sécurité informatique : pare-feu, MFA, procédures en cas d’incident.

- Loi 25 : consentement, gestion des données, bonnes pratiques.

- Simulation de pannes/alertes + exercices pratiques.

Format et modalités:

- Présentiel dans chaque restaurant (1h à 2h).

- Capsules vidéo internes (5–10 minutes chacune).

- Guide utilisateur IoT en PDF pour tout le personnel.

- Ateliers pratiques de scénarios de pannes et mauvaises manipulations.

- Quiz final pour valider les compétences.

Calendrier de déploiement:

- Semaine 1 : formation des gestionnaires.

- Semaine 2 : formation du personnel de cuisine.

- Semaine 3 : formation des serveurs + diffusion des vidéos.

- Semaine 4 : formation de l’équipe TI + simulations avancées.

- Tous les 6 mois : rappel obligatoire et mise à jour.

Indicateurs de réussite:

- Taux de participation ≥ 90%.

- Baisse des incidents humains liés aux capteurs.

- Bonne compréhension mesurée par les quiz.

- Utilisation régulière du dashboard par les gestionnaires.

## 5.2 Méthodes de communication interne pour accompagner le changement

La réussite du projet IoT dépend fortement de la communication interne. Une stratégie claire permet de réduire la résistance au changement et d’assurer une transition harmonieuse.

Objectifs de la communication interne :

- Informer le personnel des changements en cours et à venir.

- Réduire les inquiétudes et la résistance au changement.

- Favoriser l’engagement et l’adhésion au projet IoT.

- Garantir une compréhension uniforme des enjeux et des procédures.

Canaux de communication utilisés :

- Intranet : documentation centralisée, vidéos, guides.

- Réunions hebdomadaires : mise à jour des gestionnaires.

- Slack/Teams : échanges rapides entre équipes.

- Affiches et rappels visuels en cuisine.

Stratégies de gestion du changement :

- Désignation de champions internes (1 par restaurant).

- Rétroaction ouverte : sondages, boîtes à idées digitales.

- Support technique amélioré lors du premier mois.

- Explications régulières sur les bénéfices et objectifs.

Indicateurs de réussite :

- Adhésion du personnel aux nouvelles procédures.

- Taux de participation aux réunions et formations.

- Baisse des incidents liés à une mauvaise utilisation.

- Fréquence de consultation de la documentation interne.

# Conclusion

# La mise en place de l’Internet des objets au sein de Gastrono-Tech représente bien plus qu’une simple modernisation technologique : il s’agit d’une transformation profonde de nos pratiques opérationnelles, de notre gestion des ressources et de notre relation avec la clientèle. L’analyse des besoins, la veille du marché et l’évaluation des risques montrent clairement que l’IoT apporte des solutions concrètes aux défis actuels du secteur de la restauration, tout en renforçant la performance, la sécurité alimentaire et l’efficacité énergétique.

# Grâce à une gouvernance structurée, un déploiement progressif et une approche centrée sur la formation du personnel, cette stratégie crée les conditions nécessaires pour assurer une transition fluide et durable. L’adoption de technologies intelligentes permettra non seulement d’optimiser les opérations quotidiennes, mais également d’offrir une expérience client plus rapide, personnalisée et cohérente.

# En somme, l’IoT constitue un levier essentiel pour maintenir la compétitivité de Gastrono-Tech dans un marché en pleine évolution. Avec une mise en œuvre rigoureuse et une vision orientée vers l’innovation, l’entreprise se positionne favorablement pour répondre aux exigences actuelles et futures du secteur.

# Bibliographie

Rosenfeld, J. (2024, 23 septembre). How cellular IoT is transforming quick service restaurants (QSRs) with automation. Hologram. https://www.hologram.io/blog/how-cellular-iot-is-transforming-QSR/

Cizo Technology Services. (2025, 28 avril). Smart restaurants: How technology is changing the way we eat. CIZO. https://cizotech.com/smart-restaurants-how-technology-is-changing-the-way-we-eat/

Incisiv, Verizon Business, & Cisco. (2023). 2023 Connected Restaurant Experience Study: Digital engagement creates complexity. Incisiv. https://www.verizon.com/business/resources/T77/casestudies/connected-restaurant-experience-study.pdf

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. (2025). Températures de cuisson et de conservation des aliments. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/alimentation/conservation-aliments/AFF_temperature_cuisson_securitaire_MAPAQ.pdf

Commission d’accès à l’information du Québec. (2025). Protection des renseignements personnels. https://www.cai.gouv.qc.ca/

Équipe Mindsec. (2024, 25 octobre). Loi 25 du Québec : Un guide complet pour 2025 et au-delà. Mindsec. https://mindsec.io/fr/loi-25-du-quebec-un-guide-complet-pour-2025-et-au-dela/

Hawkins, A. (2017, 11 janvier). KFC China is using facial recognition tech to serve customers – but are they buying it? The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/11/china-beijing-first-smart-restaurant-kfc-facial-recognition

World Wide Technology. (2025). Jack in the Box case study. World Wide Technology. https://www.wwt.com/video/jack-in-the-box-case-study

# Les annexes

# Annexes A : WBS (Work Breakdown Structure) détaillée

Figure 2: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

## Annexes B : Diagramme de Gantt du plan d’intégration

Figure 3:DIAGRAMME DE GANT

## Annexes C : Plan de formation et sensibilisation du personnel

Figure 4: PLAN DE FORMATION ET SENSIBILISATION

Annexes D : Politique de sécurité et de confidentialité des données IoT

Annexes E : Capture d’écran contribution sur GitHub